Exposés de système 2006
Les outils de gestion
du cycle de vie logiciel
Par Julien Furgerot
Enseignant : D. Revuz
[Speaker Notes: Outils du cycle de vie logiciel = outils qui peuvent aider les informaticiens à mieux réussir leurs projets.]

---
Le cycle de vie d'un logiciel
Specifications
Validation
Conception
Générale
Tests
d'intégration
Tests
unitaires
Conception
Détaillée
Développement
[Speaker Notes: Différentes stratégies de gestion de projet : - Cascade le tout à la suite - En V anticiper les étapes montantes lors de la descente - Spirale, Cycle en V par implémentations successices - Itérative construire par étapes en apprenant à chaque itératon - eXtrem Programming test driven dev, travail en binomes, refactoring constant - A.G.I.L. satisfaction du client en l'impliquant lors de sa conception. 4 valeurs : l'équipe, l'appli, la collab, l'acceptation du changement (feature driven dev)]

---
Planification et suivi de projet
[Speaker Notes: Tout au long du projet Planification du projet par des méthodes classiques : Diagramme de Gantt, ordonnancement Pert ... Gestion des ressources financières, matérielles, humaines Outils : MS Project, Open Workbench, GanttProject Mise en place du planing : Organiser des réunions, distribuer la documentation, affecter à chacun ses tâches ... Outils groupware : Lotus Notes, Egroupware, Exchange]

---
Gestion de la documentation et du savoir
Stockage organisé
Indexation et recherche
G.E.D.
Gestion des droits des utilisateurs
Workflow de validation des documents
V 1
Rédaction :
Jacques
Durand
V 1
KO
Vérification :
Eric Martin
V 1.1
Modification :
Jacques
Durand
V 2
OK
Validation :
Pierre Henri
[Speaker Notes: Conception à la fin du projet Information très importante en entreprise Spécifications et documents de conception : GED Stockage organisé : espaces de travail, répertoires Indexation-recherche : extraction de texte pour l'indexation, mots-clés/étiquettes moteur de recherche recherche avancée Gestion des droits : restreindre les accès au document au niveau utilisateur/groupe/role/projet Workflow = états 1 -> auteur, date, mot-clés, droits 2 -> notification e-mail, état du document 3 -> versionning 4 -> historique Outils GED : Alfresco, Contineo, OWL, KnowledgeTree, Documentum, SharePoint]

---
Gestion de la documentation et du savoir
Architecte JEE :	A
Spécialiste Métier :	B
Administrateur DB :	C
Web 2.0 :	D
KB
Web 2.0
D
Architecte JEE
A
DB Admin
C
Spécialiste
Métier
B
[Speaker Notes: Conception à fin du projet Gestion du savoir : exemple application web un architecte JEE un spécialiste métier un DBA un spécialiste Web 2.0 Besoin : référencer les savoir et les savoir-faire de chacun partager les compétences Solution : Knowledge Management]

---
Gestion de la documentation et du savoir (panorama)
Création de nouvelles connaissances
Outils de travail
collaboratif
Outils d'analyse
de données
(text mining)
Solutions de KM
Outils de
locatisation d'expertise
Outils de publication
des connaissances
Gestion des connaissances existantes
Information
Individus
[Speaker Notes: Légende : panorama des outils de KM KM mal définie dans les entreprises, donc grande variété de solutions - outils de travail collaboratif : échange de savoir entre utilisateurs - outils d'analyse de données : recherche de documentation - outils de publication : WCM, GED - outils de localisation d'expertise : trouver la bonne personne]

---
Gestion de la documentation et du savoir (solutions)
Exemple de logiciel de KM : General Knowledge Base
[Speaker Notes: Exemple d'appli de KM Autres : Lotus Knowledge Discovery System Microsoft SharePoint Livelink d'Open-Text Corporation Knowledge Manager de Knowing Documentum eRoom de EMC Software]

---
Outils de développement et gestion de configuration
[Speaker Notes: Phase de développement Modélisation : traduire les specs dans un langage que le développeur comprend compréhension MOA/MOE Outils : Omondo, ArgoUML, Poséïdon UML, Together, PowerAMC IDE : améliorer l'efficacité : Jbuilder, Eclipse, NetBeans VCS pour travail à plusieurs : CVS, SVN, ClearCase, VSS Gestion de configuration gérer les environ. de dev/recette/prod (libs, intégrat°) Outils : make, ant, maven Communication inter-développeurs : messagerie mail ou instantannée, téléphone wiki/forum/newsgroup/intranet pour recenser les infos/liens utiles au service/à l'équipe LA PAUSE CAFE]

---
Mesure de l'avancement et de la qualité
Tests :
Unitaires
Non-régression
Fonctionnels (validation)
[Speaker Notes: Tests permettent de voir l'état du projet : Unitaires : par le développeur, niveau classe tout le temps vérification technique De non-regression : avant livraison technique vérifie les fonctions de la v X-1 Fonctionnels avant livraison client vérifie les Use Cases]

---
Mesure de l'avancement et de la qualité (couverture des tests)
Exemple de logiciel de gestion des tests : Test Director
[Speaker Notes: Couverture des tests : tests inutiles s'il ne couvrent pas tout le projet permet de valider le projet pour le client. Outils : démo Test Director (Quality Center) Fonctionnalité affectée à un développeur, Liée à des tests : fonctionnels si nouvelle unitaires en cours de dev de non-reg si en évolution Open-source : testlink en php, Salomé-TMF en Java, jCoverage]

---
Mesure de l'avancement et de la qualité (gestion des anomalies)
Gestionnaire d'anomalies et d'évolutions :
Jira, pour son propre développement
[Speaker Notes: Gestion des anomalies et évolutions Bug tracker : - exemple Jira - fonctions des BT : roadmap, + BugZilla/JagZilla/scarab...]

---
Mesure de l'avancement et de la qualité (intégration continue)
Exemple d'intégration continue :
CruiseControl sur le projet de Génie Logiciel
[Speaker Notes: Intégration continue Retours permaments sur l'évolution du projet Infos sur les bugs : fonctionnels, de programmation, d'intégration Ex CruiseControl Besoins de reporting et d'indicateurs Regrouper tout (tests, couverture, état des bugs, état des livrables) A croiser avec la planification et le suivi de projet Important pour voir l'avancement du projet]

---
Conclusion
- Certains aspects méconnus
- Outillage à dimensionner
- Peu de solution totales

---
Les outils de gestion du cycle de vie logiciel
Merci de votre attention